## Slide 1: Технологии разработки ПО (Software Engineering)
Отчет по проекту AttendanceTracking
25.03.2019

## Slide 2: Основные достижения (отчетного периода)
Документация:
  Недельный отчет
Реализация проекта:
  Исправление UI
  Форма авторизации

## Slide 3: Notifications

## Slide 4: Notifications in Firebase

## Slide 5: Форма авторизации

## Slide 6: Персональные результаты Станевич Елизавета
Реализации push-уведомлений
Code Review

## Slide 7: Персональные результаты Митюнин Александр
-

## Slide 8: Персональные результаты Безденежных Дмитрий
Форма авторизации
Дизайн веб-интерфейса

## Slide 9: Проектная команда (resources)
Chart: Resources, hours
| 43521 | 43528 | 43535 | 43542 | 43549 | 43556 | 43563 | 43570 | 43577 | 43584
Actual BA in ST, hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual DEV in ST hours | 7 | 17 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual QA in ST, hours | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual Others in ST, hours | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planned Team effort, hours | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Understaff Limit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Overstaff Limit | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 10: Разработка (Commits)

## Slide 11: Планы (на следующий отчетный период)
Разработка GPS сервиса
Разработка логики генерации отчетов в интерфейсе администрирования
Разработка отчёта за отчётный период